多 Agent 协作开发平台

软件设计文档

Multi-Agent Collaborative Development Platform

版本 v1.0

2026-09-26

# 目录

打开文档时按 F9 或右键“更新域”以刷新目录

# 1. 项目概述

## 1.1 背景与动机

当前 AI Code Agent（如 Codex CLI、Code Agent、OpenCode 等）在独立工作时面临一个核心问题：它们完成一个任务后会自动停止，需要人类持续介入来分配下一个任务、解决 Agent 之间的冲突、以及维护项目全局信息。人类被迫充当「Agent 保姆」的角色，不断输入指令、监控进度、协调分工。

此外，多个 Agent 并行工作时产生的文档、代码、临时文件等会大量累积，其中很多是一次性或已过时的内容。Agent 自身无法有效管理和组织这些信息，导致重复搜索、上下文噪声、信息丢失等问题。

## 1.2 项目目标

本项目旨在构建一个多 Agent 协作开发平台，通过引入一个「项目经理（PM）Agent」，将人类从日常监控和协调工作中解放出来。平台的核心目标是：

让人类只需通过高层对话定义项目目标和原则，PM Agent 自动驱动多个 Code Agent 完成从需求分析到代码交付的全过程。

PM Agent 作为全局审视者，持续构建和维护项目知识地图，使 Code Agent 能够高效定位和获取所需信息。

PM Agent 通过协调机制组织 Agent 间的讨论和决策，解决代码冗余、接口冲突、设计分歧等问题。

为人类提供面向产品 Owner 的全局视图，包括需求覆盖矩阵、质量仪表盘、任务脉络和文档地图。

## 1.3 核心价值主张

平台将人类从「保姆」转变为「老板」：

| 维度 | 传统方式 | 使用本平台 |
| --- | --- | --- |
| 人类角色 | 保姆（喂指令、记状态、解冲突） | 老板（定方向、验收结果） |
| Agent 驱动 | 人手动启动下一个任务 | PM 自动分配并唤醒 |
| 信息呈现 | 滚屏文字，看完就丢 | 全局仪表盘，实时刷新 |
| 多 Agent 协调 | 人自己记谁在干嘛 | PM 自动追踪所有实例 |
| 上下文延续 | 每次对话从零开始 | PM 维护全局记忆 |
| 信息组织 | 散落、重复、过时 | 分层索引、自动清理 |

# 2. 系统架构

## 2.1 总体架构

平台采用分层架构，自下而上分为：基础设施层、平台服务层、MCP 接口层、Agent 层、UI 层。

核心组件包括：

Web Service：提供 REST API 和事件流，作为平台的「操作系统」层。

MCP Server：将平台能力封装为标准 MCP 工具，供 Code Agent 调用。

PM Agent：项目经理角色，负责全局信息维护、任务分配、Agent 协调。

Code Agent：开发执行者，通过 MCP 工具与平台交互，自主驱动工作。

UI 界面：人类与 PM 交互的入口，展示面向 Owner 的全局视图。

## 2.2 角色定义

2.2.1 人类（产品 Owner）

只做「老板该做的事」：定义需求、设定原则、给参考文档、询问进度、验收结果。不直接拆任务、不分配工作、不解决 Agent 间冲突、不维护知识地图。

2.2.2 PM Agent（项目经理）

核心职责：

观察：监听所有事件流，追踪各 Agent 状态、Git 状态、讨论内容。

架构师：维护全局知识地图（面向 Agent 的分层索引）和面向 Owner 的项目状态。

协调者：组织 Agent 讨论、仲裁分歧、分配任务、通知执行。

认知 CI：持续读取各 Agent 产出，将碎片化的认知集成为结构化知识。

PM 的核心边界：PM 是「大脑」不是「手」——它能读代码、理解代码，但绝不直接修改任何代码文件。所有执行操作都由 Code Agent 完成。

2.2.3 Code Agent（开发执行者）

通过 MCP 工具与平台交互：获取任务指令、报告完成状态、查询知识地图、更新自身记忆。每个 Code Agent 拥有独立的 Git Worktree 和分支，实现并行开发。Agent 可以自己启动子 Agent，平台不介入。

## 2.3 项目隔离模型

每个项目对应一个独立的工作目录，包含：

Git 仓库：所有 Agent 共享同一仓库，通过 Worktree 实现分支隔离。

.worktrees/：每个 Agent 实例一个 Worktree + 独立分支（如 agent/codex-1）。

.platform/：平台数据目录，存储 PM 维护的两套信息和事件日志。

项目源码：Agent 在各自 Worktree 中工作，通过 Git 合并。

# 3. PM Agent 设计

## 3.1 三重身份

PM Agent 同时扮演三个角色：

观察者：监听所有讨论、跟踪各 Agent 进度、发现重复/遗漏、监控分支状态。

架构师：维护全局知识地图、记录决策与理由、标记过时内容、定义信息组织方式。

协调者：分配/调整任务、发现冲突并仲裁、根据目标调整方向、召唤 Agent 参与讨论。

## 3.2 能力边界

PM 能做的：

读代码、理解代码（用于构建知识地图）。

发起协调议题、组织 Agent 讨论。

汇总各方意见、形成决策、指定 Agent 执行。

创建/更新/删除讨论消息、创建/分配/调整任务。

读写知识地图和结构化文档。

给文件打标签（过时/重要/草稿）、定义信息组织规范。

PM 不能做的：

直接修改任何代码文件。

执行 Git 操作（commit/push/merge）。

绕过 MCP 直接与其他 Agent 通信。

替 Agent 做技术决策（只做分工决策）。

## 3.3 工作循环

PM 的核心循环是永不停机的驱动引擎：

扫描状态：各 Agent 状态（空闲/工作中/卡住/报错停止）、To-Do 列表、Git 状态、讨论内容。

决策：Agent 刚完成 → 分配下一个任务；Agent 停了 → 给它指令继续；Agent 报错 → 分析错误给方向；有冲突 → 仲裁后让 Agent 处理。

执行：通过 MCP 推送指令、更新任务分配、写入讨论消息。

巡视：定期扫描各 Agent 的 Worktree，diff 变化，更新知识地图，检查一致性。

等待：休眠一段时间后重复。

## 3.4 认知持续集成（Cognitive CI）

PM 的核心是「认知的持续集成」——Agent 各自产出碎片化的认知（代码、注释、临时文档），PM 将它们集成成结构化、一致、全局的知识地图。

没有 PM 时，各 Agent 的产出散落在各自 Worktree 中，人类面对碎片自行拼凑。有 PM 后，PM 持续读、持续理解、持续重构、持续协调，输出统一的知识地图供 Agent 查询和人类查看。

## 3.6 PM Agent 设计细则

本节是平台开发时 PM 这一核心组件的实现规格，覆盖巡视机制、任务拆解、协调讨论、升级判断与质量评估五个维度。完整可使用的 System Prompt 见附录 A。

### 3.6.1 巡视触发机制

PM 的巡视不是固定周期的心跳，而是三种触发方式叠加，兼顾实时性与成本：

| 触发方式 | 时机 | 动作 |
| --- | --- | --- |
| 事件驱动 | Agent 调用 report_completion 时立即触发 | 读取该 Agent 的 diff，理解改动，更新知识地图对应层级，检查是否引入冗余或冲突 |
| 定时巡视 | 每 N 次事件或每 X 分钟 | 扫描所有 Agent 的 worktree，与上一次快照对比 diff，检查过时索引、未追踪文件、长期无活动、散落文档 |
| 按需触发 | 人类询问某个模块状态，或 Agent 查询某个索引时 | 先现场读取该模块最新代码，刷新索引后再回答，保证返回信息不过时 |

设计要点：巡视是「读多写少」的操作。PM 读代码只为建立/刷新索引，绝不修改代码。每次巡视后必须记录时间戳，用于判断 Agent 是否失联。

### 3.6.2 代码到索引的提炼规则

PM 读到代码后，不是把源码复制进索引，而是提炼为结构化摘要：

定位：文件在模块中的位置、所属层级（入口/服务/工具/配置）。

签名：对外暴露的函数/类及其参数与返回值，内部实现细节省略。

关系：调用了谁、被谁调用、依赖了哪些外部组件。

副作用：是否读写数据库、缓存、文件、外部 API。

约束：错误码、并发假设、环境变量依赖、超时与重试策略。

变更：最近几次 commit 改了什么、为什么（从 commit message 提炼）。

提炼原则：一条索引条目应当让另一个 Agent 只读这一条就能决定「要不要点开这个文件」，而不是把文件重读一遍。

### 3.6.3 文档合并与重组策略

Agent 各自生成文档，必然出现重复、冲突与散落。PM 的判定规则：

语义相同：两份文档描述的是同一件事 → 合并，保留更完整的版本作为主文档，另一份改为指向主文档的引用。

语义冲突：两份文档对同一问题给出不同结论 → 发起协调议题，不自行裁定。

范围过窄：一份文档只覆盖一个子函数，没有独立阅读价值 → 并入所属模块的文档。

已经过时：主文档已更新而草稿未跟进 → 标记 deprecated，通知作者补齐或删除。

无处安放：临时笔记、实验记录 → 归档至 .archive/，保留 30 天后清理，清理前在讨论区公示。

### 3.6.4 任务拆解策略

PM 从设计文档生成任务清单，遵循以下规则：

| 维度 | 规则 |
| --- | --- |
| 拆解单元 | 每个 task 对应一个 Agent 可在 30–60 分钟内完成、并能独立验证的工作单元 |
| 最小配套 | 每个功能需求至少拆为：实现 task + 测试 task + 文档 task（文档缺失时） |
| 依赖显式 | task 之间必须标注前置依赖，形成 DAG；无依赖的 task 才可并行分配 |
| 接口先行 | 跨模块协作时，先拆出接口/契约 task，双方基于契约并行，避免互相阻塞 |
| 粒度校验 | 若一个 task 描述里出现「以及」「然后」等连接词，说明粒度过大，需继续拆 |
| 验收标准 | 每个 task 的 description 必须含可验证的完成条件，否则 Agent 无法自评 |

### 3.6.5 协调讨论的执行规则

发起协调议题后，PM 如何组织多 Agent 讨论：

串行收集：依次通知参与者，避免多个 Agent 同时回复造成上下文碎片；议题描述中必须含问题背景、影响范围与 PM 的初步分析。

超时兜底：参与者超过阈值未回应，视为弃权，PM 依据已有信息决策并注明弃权原因。

升级优先：议题涉及业务取舍、成本或方向时，PM 不直接拍板，而是整理双方论据后升级给人（见 3.6.6）。

决策必留痕：每个决策写入决策日志，含 what / why / when / supersedes（若推翻旧决策），供 Agent 与人在未来回溯。

决策必转任务：决策本身不产生改动，PM 必须将决策拆为具体 task 分配给指定 Agent，并跟进验证。

### 3.6.6 升级给人的判断标准

PM 在大多数技术分歧上可自行裁定，但以下情形必须升级给人：

业务取舍：影响产品定位、用户体验、商业模式的选择。

成本与资源：引入付费服务、显著增加算力/存储开销、需要新增 Agent 或外部账号。

范围变更：新增需求、砍掉已承诺功能、改变验收标准。

不可逆操作：删除大量代码、下线服务、覆盖历史数据。

反复冲突：同一议题第二次回到 PM 面前，说明技术层面无法收敛。

升级时 PM 必须做上下文压缩：给出背景、至少两个方案、各方案利弊、PM 的建议及理由，而不是把原始讨论记录原样转给人。

### 3.6.7 产出质量的判断标准

Agent 报 done 时，PM 通过以下信号判断「真完成」还是「做了一半」：

| 信号 | 判断 |
| --- | --- |
| 交付物完整性 | task 描述中要求的文件是否都存在，路径是否与索引一致 |
| 测试配套 | 是否新增了对应的单元测试，测试是否通过 |
| 需求覆盖 | 该 task 关联的需求点是否被完整实现，有无漏项 |
| 接口一致性 | 修改的函数签名是否被所有调用方同步更新，无残留旧调用 |
| 索引同步 | 知识地图对应层级是否已更新，描述与实现是否吻合 |
| 提交规范 | commit message 是否关联 task_id，是否便于回溯 |
| 覆盖率 | 若覆盖率未达阈值，标记为部分完成而非 done |

任一关键信号不满足，PM 应将 task 状态回退为 doing 并附上具体缺口，而不是静默接受。

# 4. 协调与决策机制

## 4.1 协调机制总览

PM 发现代码问题（冗余、冲突、设计分歧等）后，通过协调机制组织相关 Agent 讨论，形成统一决策后，交由具体 Agent 执行。PM 全程不直接修改代码。

## 4.2 协调议题流程

协调议题的标准流程为：

PM 发起协调议题：描述问题、指定参与者（相关 Agent）。

相关 Agent 收到通知，各自阐述设计意图和理由。

PM 汇总各方意见，综合分析，形成决策。

PM 将决策拆分为具体任务，分配给指定 Agent。

Agent 执行，PM 验证结果，更新知识地图。

## 4.3 协调场景类型

| 场景 | PM 的处理方式 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 代码冗余 | 发起讨论 → Agent 说明设计意图 → PM 决策保留哪个 → 指定 Agent 删除/合并 | 统一实现 |
| 接口冲突 | 协调谁改、改哪个、兼容还是不兼容 → 决策 → 指定 Agent 执行 | 接口一致 |
| 设计分歧 | 组织讨论 → 综合判断（或升级给人决策） | 设计决策 |
| 依赖死锁 | 重新规划执行顺序 → 打破死锁 | 执行计划 |
| 升级给人 | 整理上下文推给人 → 人拍板 → PM 传达决策 | 高层决策 |

# 5. PM 维护的两套信息

PM 维护两套信息，来源相同、组织方式不同、消费对象不同：

面向人（Owner View）：需求覆盖矩阵、质量仪表盘、任务脉络、文档地图。人类通过 UI 查看。

面向 Agent（Dev View）：分层知识地图（L1~L4）、项目约定、任务预打包上下文。Agent 通过 MCP 工具查询。

## 5.1 面向 Owner 的信息

### 5.1.1 需求覆盖矩阵

核心视图，展示每个需求点的实现状态、测试状态、覆盖率、文档关联。一目了然地看到：

每个需求是否已完成、谁在做、做到什么程度。

每个需求是否有对应的单元测试和集成测试。

每个需求是否有对应的设计文档和用例文档。

哪些需求被阻塞，阻塞原因是什么。

### 5.1.2 质量仪表盘

展示整体测试覆盖率（目标 vs 实际）、单元测试/集成测试覆盖率、未覆盖区域、测试结果（通过/失败/错误）、技术债和警告。

### 5.1.3 任务历史脉络

展示完整的任务时间线：已完成的历史记录（谁做的、什么时候）、进行中的任务、待做的任务、已取消的任务（及取消原因）。

### 5.1.4 文档地图

展示所有项目文档及其双向关联：需求文档 ↔ 设计文档 ↔ 用例文档 ↔ 实现代码 ↔ 测试用例 ↔ 决策记录。每个文档都能穿透查看其完整生命周期。

## 5.2 面向 Agent 的信息：分层知识地图

解决 Agent 直接搜索的痛点：grep 返回过多噪声、有时搜不到、上下文窗口被无关信息占满。PM 维护的分层索引让 Agent 能精确定位所需信息。

### 5.2.1 Layer 1: 全景索引

Agent 刚接手项目时先看这个。包含：项目一句话描述、模块清单（含链接到 L2）、技术栈、关键约定、当前活跃需求。

### 5.2.2 Layer 2: 模块详情

Agent 进入具体模块时查询。包含：模块职责、文件地图（文件→类→函数）、对外接口、依赖关系（依赖谁、被谁依赖）、相关决策、相关需求、当前进行中的任务。

### 5.2.3 Layer 3: 实现细节

Agent 写代码时按需查询。包含：具体文件/函数的用途、参数、副作用、调用关系、被调用关系、最近变更记录。

### 5.2.4 Layer 4: 语义关联

跨模块、跨文档的链接网络。查询「短信验证」可关联到：对应需求 FR、设计文档章节、用例文档、实现文件/函数、测试文件、相关决策、相关模块、相关任务、已知问题。

## 5.3 知识地图的构建与维护

知识地图不是 PM 手动编写的静态文档，而是从事件流中自动构建和持续更新的：

Agent 提交新文件 → PM 更新 L2 模块详情、L4 语义关联。

Agent 完成任务 → PM 更新 L2 状态、L1 进度。

新决策产生 → PM 更新 L2 注意事项、L4 关联。

Agent 报告冲突 → PM 标记 L2 冲突区域。

PM 巡视发现文档不合理 → 合并/重组/通知 Agent 补充。

# 6. MCP 工具设计

MCP Server 作为 Agent 与平台之间的标准接口层，将平台的 REST API 封装为 MCP 工具。MCP Server 是轻量翻译层，不做业务逻辑。

## 6.1 Agent 侧 MCP 工具

| 工具名 | 用途 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| get_instructions | 获取 PM 分配的当前任务 | agent_name | 任务列表 + 上下文 |
| report_completion | 报告任务完成，PM 检查并分配下一步 | agent_name, task_id, summary, files_changed, status, notes | PM 确认 + 下一步指令 |
| ask_pm | 向 PM 提问或请求澄清 | agent_name, question | PM 的回答 |
| lookup | 查询知识地图（分层索引） | query, level, module | 对应层级的结构化信息 |
| get_context_for_task | 获取执行某任务所需的完整预打包上下文 | task_id | 任务上下文包 |
| get_conventions | 获取项目约定 | 无 | 约定列表 |
| get_recent_changes | 获取某模块最近变更 | module, since | 变更记录 |
| update_memory | 更新自身记忆文档 | agent_name, content | 确认 |

## 6.2 Agent 工作循环

Agent 的工作循环由 MCP 工具驱动，形成自主闭环：

调用 get_instructions 获取当前任务。

调用 lookup 查询知识地图，精确定位所需信息。

执行任务（在 Worktree 中写代码）。

调用 report_completion 报告完成。

PM 同步检查并返回下一步指令。

如 status 为 blocked/need_help，调用 ask_pm 获取方向。

获取下一个任务，继续循环。

# 7. Code Agent 适配

## 7.1 适配的 Agent 类型

平台首批适配三类主流 Code Agent：

Codex CLI：通过 --hook 或配置文件 post-command hook，Agent 完成一轮后自动执行报告脚本。

OpenCode：通过 hooks 配置（on_stop / on_complete），支持事件触发。

Claude Code：通过 settings.json 的 Stop 事件 hook 触发命令。

## 7.2 Agent 启动方式

每个 Agent 窗口启动时，人类只需输入一段初始 prompt，包含：Agent 代号、项目名称、MCP Server 地址、工作规则。Agent 启动后自动调用 get_instructions 获取任务，之后自主循环工作。

## 7.3 永动机制

利用 Agent 的 stop hook 或 wrapper 脚本实现永动：

Hook 方式：Agent 停止时自动触发 report_completion，然后 Agent 继续循环。

Wrapper 方式：外层 while 循环包裹 Agent 启动命令，Agent 退出后自动调用 MCP 报告并检查新任务。

## 7.4 多实例支持

同一类型的 Agent 可以启动多个实例（如 2 个 codex-cli、3 个 code-agent），每个实例拥有独立的 Worktree 和分支。PM 在 Agent 注册表中按实例级别管理，分配任务时看具体实例的负载和状态。

# 8. Web Service API 设计

## 8.1 平台原子能力

平台只提供机制，不定义策略。核心原子能力包括：

存储：任意 KV + 任意文件读写。

消息：带类型的事件流（发布/订阅）。

引用：内容之间的链接关系。

标记：给任意内容打标签。

锁：并发控制。

通知：触发其他 Agent 行动。

## 8.2 核心 API 端点

| 方法 | 端点 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/projects/{id}/instructions | 获取分配给 Agent 的任务 |
| POST | /api/agents/{name}/report | Agent 报告完成，PM 同步处理 |
| POST | /api/agents/{name}/ask | Agent 向 PM 提问 |
| GET | /api/projects/{id}/lookup | 查询知识地图 |
| GET | /api/projects/{id}/context/{task_id} | 获取任务预打包上下文 |
| GET | /api/projects/{id}/state | 获取面向 Owner 的全局状态 |
| POST | /api/projects/{id}/events | 发布事件 |
| GET | /api/projects/{id}/events | 订阅事件流 |
| POST | /api/projects/{id}/coordination | 发起协调议题 |
| GET | /api/agents/{name}/memory | 读取 Agent 记忆 |
| POST | /api/agents/{name}/memory | 更新 Agent 记忆 |
| GET | /api/projects/{id}/git/status | 获取 Git 状态 |

# 9. UI 设计

## 9.1 设计原则

UI 的核心定位：人类与 PM 对话的入口 + 项目全局状态的仪表盘。人只管说「我要什么」和「验收结果」，PM 负责翻译和协调。

## 9.2 主要面板

需求覆盖矩阵：核心视图，展示每个需求点的实现/测试/覆盖率/文档状态。

质量仪表盘：整体覆盖率、单元测试/集成测试覆盖率、未覆盖区域、测试结果。

任务看板：泳道式（Todo/Doing/Done），展示完整任务脉络。

团队面板：Agent 实例列表、类型、数量、状态、负载、异常告警。

知识地图浏览：模块树、决策列表、文件依赖图（可折叠查看细节）。

聊天界面：人与 PM 的高层对话（自然语言 + 文件上传）。

审计日志：时间线形式展示所有关键事件。

## 9.3 交互模式

人类通过 UI 可以：

上传需求/设计/参考文档（PM 自动解析、挂到对应需求节点下）。

设定原则/约束（PM 写入项目约定，通知所有 Agent）。

提出新想法/需求变更（PM 评估影响、拆解任务、协调 Agent）。

询问进度（PM 读取全局状态渲染返回）。

验收项目（PM 生成验收报告，人 review）。

# 10. 数据模型

## 10.1 目录结构

每个项目的平台数据目录结构：

.platform/

.platform/store/.coordinator/owner_view/    # 面向人的信息

requirements_matrix.yaml                 # 需求覆盖矩阵

quality_dashboard.yaml                  # 质量仪表盘

task_history.yaml                       # 任务脉络

doc_map.yaml                            # 文档地图

decisions.yaml                          # 决策日志

.platform/store/.coordinator/dev_view/     # 面向 Agent 的信息

L1_overview.yaml                        # 全景索引

L2_modules/*.yaml                       # 模块详情

L3_details/*.yaml                       # 实现细节

L4_semantic.json                        # 语义关联图

conventions.md                          # 项目约定

task_contexts/*.yaml                    # 任务预打包上下文

.platform/store/.agents/                  # Agent 注册与记忆

.platform/store/.events/                  # 事件日志 (JSONL)

.platform/store/.refs/                    # 引用关系

.platform/store/.tags/                    # 标签

.platform/store/.locks/                   # 锁文件

## 10.2 关键数据结构

需求覆盖矩阵条目：

id: 需求唯一标识（如 FR-01）

title: 需求描述

status: 状态（done/doing/todo）

traceability: 可追踪性（设计文档、用例文档、实现、测试、决策）

协调议题：

id: 议题唯一标识（如 C-01）

type: 类型（conflict/redundancy/dependency/design_decision）

participants: 参与讨论的 Agent 列表

status: 状态（proposed/discussing/decided/assigned/verified）

timeline: 议题生命周期时间线

知识地图 L2 模块条目：

id: 模块标识

responsibility: 模块职责

files: 文件地图（文件→类→函数）

interfaces: 对外接口

depends_on: 依赖模块

related_decisions: 相关决策

related_requirements: 相关需求

# 11. 典型工作流

## 11.1 项目启动流程

人类与 AI 讨论，生成设计文档。

在平台创建项目，上传文档。

PM 解析文档：提取需求点、识别模块边界、识别技术约束。

PM 建立骨架：初始化需求覆盖矩阵、全景索引、模块占位。

PM 拆解任务：每个需求 → 实现任务 + 测试任务 + 文档任务。

PM 分配 Agent：根据 Agent 类型和能力匹配，生成任务上下文包。

启动各 Agent（Codex CLI / Code Agent / OpenCode），Agent 通过 MCP 获取指令开始工作。

## 11.2 Agent 自主工作循环

Agent 启动 → 调用 get_instructions → 获取任务。

Agent 调用 lookup → 查询知识地图定位信息。

Agent 在 Worktree 中执行任务（写代码）。

Agent 调用 report_completion → PM 同步检查。

PM 决策 → 分配下一个任务 → Agent 继续。

循环直到项目完成或 Agent 卡住。

## 11.3 中途需求变更

人类在 UI 中提出新想法（如「加个 OAuth 登录」）。

PM 处理：新增需求点 → 挂到需求矩阵 → 拆解任务 → 评估影响 → 通知相关 Agent → 更新知识地图。

## 11.4 冲突协调流程

PM 巡视发现冲突（如两个 Agent 各自实现了相似功能）。

PM 发起协调议题 → 相关 Agent 各自阐述理由。

PM 汇总分析 → 形成决策 → 拆解为任务 → 指定 Agent 执行。

Agent 执行 → PM 验证 → 更新知识地图。

## 11.5 验收流程

所有任务完成后，PM 触发验收：运行测试套件、对照需求文档逐项检查、生成验收报告。

PM 通知人类验收，人类 review 需求覆盖矩阵。

通过则项目完成；不通过则 PM 拆解修改任务重新分配。

# 12. 技术选型

| 层面 | 推荐技术 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 后端框架 | FastAPI (Python) | API 文档自动生成、异步支持好、开发快 |
| 数据库 | SQLite → Postgres | 起步简单，后期可迁移 |
| 文件存储 | 本地文件系统 + 路径映射 | 交付物直接存文件，数据库存元数据 |
| 认证 | API Key per Agent | 简单够用 |
| 实时通信 | SSE (Server-Sent Events) | 比 WebSocket 轻量，Agent 端好实现 |
| MCP 协议 | 标准 MCP Server | 兼容主流 Agent 工具调用 |
| 前端 | React/Vue + 组件库 | 聊天界面、看板、文件树 |
| Git 隔离 | Git Worktree + 分支 | 多 Agent 并行开发、独立分支 |

# 13. MVP 范围

## 13.1 平台做（MVP）

KV 存储（文件读写 API）。

事件流（发布/订阅）。

Agent 注册/认证。

任务 CRUD + 分配。

讨论消息收发 + 记录。

交付物上传/列表。

Agent 记忆读写。

MCP Server（5 个核心工具）。

PM 核心循环（驱动 + 协调）。

## 13.2 平台不做（MVP）

不定义数据结构（由 PM 决定）。

不做自动代码解析（L3 可后期加）。

不做自动合并（Agent 自己 merge 或人工介入）。

不做复杂冲突检测（Git 自身会报告）。

不做可视化界面（先跑通 CLI 流程）。

# 14. 后续规划

UI 可视化界面开发（聊天界面 + 需求覆盖矩阵 + 质量仪表盘 + 任务看板）。

PM 知识地图自动构建的智能化（更精准的索引生成、更智能的合并策略）。

更多 Code Agent 适配（Cursor、Aider、Continue 等）。

支持更多协作模式（人类可临时介入某个 Agent 的工作）。

支持跨项目知识复用（PM 可将经验沉淀为模板，供新项目使用）。

# 附录 A: PM System Prompt（完整版）

以下为 PM Agent 可直接使用的完整 System Prompt。实现平台时，将本文作为 PM 的 system message 注入，并将其中 {{...}} 占位符替换为项目实际值。

# 项目经理（PM Agent）System Prompt

## 身份

你是项目经理，是这个项目的唯一协调者、全局审视者和认知集成者。你不直接写代码、不直接改文件、不直接操作 Git。你只做四件事：理解（读文档与代码）、决策（拆解任务与解决冲突）、协调（组织讨论与分配工作）、记录（维护知识地图与进度视图）。你是「大脑」，不是「手」；Code Agent 是「手」，不是「大脑」。

## 项目信息

项目名称: {{PROJECT_NAME}}

项目描述: {{PROJECT_DESCRIPTION}}

技术栈: {{TECH_STACK}}

工作目录: {{PROJECT_DIR}}

当前阶段: {{CURRENT_PHASE}}

## 能力边界

你只能做的事：读取任意文件与代码、创建与分配任务、发起与推进协调议题、读写知识地图与进度视图、给文件打标签、通知 Agent、记录决策与事件。

你绝不能做的事：修改任何业务代码或文档内容、执行 commit/push/merge 等 Git 操作、绕过 MCP 直接与其他 Agent 通信、替 Agent 选择具体技术实现（你只做分工决策，不做技术决策）。

## 工作循环

检查人类消息 → 检查事件流 → 检查各 Agent 状态 → 检查任务进度与 Git 状态 → 判断并推进（分配任务 / 推动停滞 Agent / 解决冲突 / 触发验收）→ 更新知识地图与进度视图 → 休眠后重复。

任何一步发现需要理解某个模块的当前实现，先读取该模块代码，刷新索引后再决策，绝不使用过时的索引。

## 启动阶段：项目初始化

解析设计文档：提取功能需求（FR-01 起）、非功能需求（NFR）、模块边界与依赖、技术约束。

建立知识地图骨架：L1 全景索引（模块清单、技术栈、关键约定）、L2 各模块占位、L3/L4 暂空。

建立面向人的视图：需求覆盖矩阵（全为「未开始」）、质量仪表盘初值、任务历史初始化。

拆解任务：每个需求拆为「实现 task + 测试 task + 文档 task」；粒度控制在单个 Agent 30–60 分钟可完成；标注依赖形成 DAG；每条描述必须含可验证的验收标准。

分配任务：按 Agent 类型与模块归属匹配，优先接口先行，初始每 Agent 分配 1–2 个 task。

预打包上下文：为每个 task 生成摘要，包含相关需求、模块、文件、决策、注意事项。

## 巡视阶段：认知持续集成

事件驱动巡视：Agent 报告完成时，立即读取其 diff，理解改动，更新知识地图对应层级，检查是否引入冗余或冲突。

定时巡视：扫描所有 worktree 与上一次快照对比，检查过时索引、未追踪文件、Agent 长期无活动、散落文档、代码冗余。

提炼规则：读代码只为提炼摘要，写入索引的是定位、签名、关系、副作用、约束与变更，而非源码本身。

文档治理：语义相同则合并，语义冲突则发起协调议题，范围过窄则并入模块文档，已过时则标记 deprecated，临时内容归档 30 天后清理。

## 协调协议

发现代码冗余、接口冲突或设计分歧时的标准流程：

发起议题：create_coordination_issue，含类型、问题背景、影响范围、你的初步分析、参与者列表。

通知参与者：说明议题并邀请回复各自设计与理由，采用串行收集避免上下文碎片。

汇总与决策：依据优先级——设计文档已有规定按文档、无规定则按一致性/可维护性/性能、涉及业务取舍则升级给人。

决策留痕：写入决策日志（what/why/when/supersedes），并将决策拆为具体 task 分配给指定 Agent。

跟进验证：Agent 执行后复核，确认问题已消除，再关闭议题并更新索引。

## 升级给人的标准

遇以下情形必须升级，不得自行拍板：业务取舍、成本与资源、需求范围变更、不可逆操作、同一议题反复冲突。升级时必须做上下文压缩——给出背景、至少两个方案、各自利弊、你的建议与理由。

## 产出质量判断

Agent 报 done 时，逐条核验：交付物完整性、测试配套与通过情况、需求覆盖是否完整、接口签名是否全量同步、知识地图是否已同步、commit 是否关联 task_id、覆盖率是否达标。任一关键项不满足，将 task 回退为 doing 并明确列出缺口。

## 输出格式约束

给 Agent 的指令简洁、含明确交付物与验收条件；给人的汇报结构化、突出进度与待决事项；所有决策与重要判断必须落盘为事件记录，便于回溯。不得向任何一方透露内部推理过程，只输出结论与依据。

# 附录 B: Agent 初始 Prompt 模板

以下为启动 Code Agent 时使用的初始 Prompt 模板：

你是一个开发 Agent，代号 {agent_name}，项目 {project_name}。

MCP Server: {mcp_server_url}

工作规则:

1. 启动后第一件事: 调用 get_instructions 获取任务

2. 拿到任务后调用 lookup 查询知识地图定位信息

3. 完成后调用 report_completion 报告

4. 如果卡住调用 ask_pm

5. 不要停下来等人，一直循环工作直到 PM 说项目完成

现在开始，调用 get_instructions。